Утверждена

постановлением администрации

городского округа ЗАТО Свободный

от «\_\_\_ » декабря 2017 г. № \_\_\_\_

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

Городской округ ЗАТО Свободный

2017 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование комфортной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Администрация городского округа ЗАТО Свободный (отдел городского хозяйства) |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2018-2022 годы |
| Цели и задачи подпрограммы  | Цель: Повышение уровня благоустройства городского округа Задача:1) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского округа.2) Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий, в том числе мест массового отдыха городского округа;3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа;4) Обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния городского округа.  |
| Перечень целевыхпоказателей подпрограммы  | 1) Доля выполненных мероприятий по благоустройству городского округа.  |
| Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей  | ВСЕГО: 57703,5тыс.рублей; в том числе: (по годам реализации)2018 год – 19840,7 тыс.рублей;2019 год – 19843,0 тыс.рублей;2020 год – 6006,6 тыс. рублей2021 год – 6006,6 тыс. рублей2022 год – 6006,6 тыс. рублейиз них: местный бюджет: 57703,5 тыс.рублей; в том числе: (по годам реализации)2018 год – 19840,7 тыс.рублей;2019 год – 19843,0 тыс.рублей;2020 год – 6006,6 тыс. рублей;2021 год – 6006,6 тыс. рублей;2022 год – 6006,6 тыс. рублей;областной бюджет: 0 тыс.рублей; в том числе: (по годам реализации)2018 год –0 тыс.рублей;2019 год –0 тыс.рублей;2020 год –0 тыс. рублей;2021 год –0 тыс. рублей;2022год –0 тыс. рублей;федеральный бюджет: 0 тыс.рублей; в том числе: (по годам реализации)2018 год –0 тыс.рублей;2019 год –0 тыс.рублей;2020 год –0 тыс. рублей;2021 год –0 тыс. рублей;2022год –0 тыс. рублей;внебюджетные источники: 0 тыс.рублей; в том числе: (по годам реализации)2018 год –0 тыс.рублей;2019 год –0 тыс.рублей;2020 год –0 тыс. рублей;2021 год –0 тыс. рублей;2022год –0 тыс. рублей; |

Характеристика и анализ текущего состояния

сферы благоустройства

На сегодняшний день в городском округе 32 дворовые территории. Из них благоустроенные 22 , площадью 26433 кв.м, что составляет 70% от общей площади дворовых территорий.

Требуют реставрации и установки вновь малые архитектурные формы: лавочки и урны.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод от многоквартирных домов в периоды выпадения обильных осадков, либо вообще отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

Надлежащее состояние дворовых территории является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, устройства ливневой канализации, восстановление малых архитектурных форм (лавочки и урны) на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, в том числе привлечение к решению проблем благоустройства финансовое и трудовое участие жителей и организаций и предприятий, включая индивидуальных предпринимателей.

Благоустройство дворовых территорий включает в себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство мест общего пользования подразумевает под собой комплекс мер, в том числе мероприятия по содержанию объектов благоустройства и зеленых насаждений, направленных на создание и организацию территорий таким образом, чтобы удовлетворить потребности максимального количества населения, создать благоприятные условия для жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные общественные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для горожан и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью инвестиционной привлекательности.

На территории городского округа имеется два места для массового отдыха, в том числе семейного, предназначенных как для культурно-массовых, праздничных и спортивных мероприятий, так и для так прогулок в тиши: площадь перед ДК «Свободный» и зона отдыха по улице Карбышева .

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

1) озеленение, уход за зелеными насаждениями;

2) оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

3) устройство пешеходных дорожек;

4) освещение территорий, в том числе декоративное;

5) обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

6) установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

7) установка вновь и (или) восстановление существующих ограждений;

8) оформление цветников (ландшафтный дизайн).

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст комфортные условия для отдыха населения и занятий спортом, повысит уровень благоустроенности и придаст привлекательность наиболее посещаемым общественным территориям.

В целях осуществления контроля и координации реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» создается муниципальная общественная комиссия. Включение конкретных объектов в муниципальную программу осуществляется по результатам рассмотрения и оценки общественной комиссией предложений граждан и организаций городского округа ЗАТО Свободный.

 Общественный контроль реализации мероприятий по благоустройству муниципальной территории вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств фото- и видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях при реализации проекта по благоустройству направляется в муниципальную общественную комиссию.

Общественный контроль реализации проекта по благоустройству муниципальной территории общего пользования осуществляется с учетом положений и законов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства и коммунальных услуг.

Для реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» подготовлены следующие документы:

− минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 4 к муниципальной программе);

− дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 5 к муниципальной программе);

− Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 6 к муниципальной программе);

− Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение 7 к муниципальной программе);

Приложение № 4

к муниципальной программе

 «Формирование комфортной городской среды»

Минимальный перечень работ по благоустройству муниципальной территории

1. Ремонт дворовых проездов

2. Обеспечение освещения дворовых территорий

3. Установка скамеек

4. Установка урн

Приложение № 5

к муниципальной программе

 «Формирование комфортной городской среды»

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1. Обустройство детских игровых площадок.

2. Оборудование спортивных площадок (организация площадки, установка оборудования, за исключением плоскостных сооружений).

3. Озеленение соответствующей территории: снос старых деревьев и кустарников, посадка новых зеленых насаждений.

4. Разбивка клумб и цветников.

5. Обустройство газона.

6. Ремонт или устройство новой ливневой канализации (водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовых территорий).

7. Установка малых архитектурных форм.

8. Установка элементов городской мебели (скамьи, столы).

9. Устройство площадки хозяйственного назначения, в том числе контейнерной площадки коммунально-бытового назначения).

10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов.

11. Устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные и другие корты).

12. Устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа.

13.Устройство пандуса и т.п. (обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения).

14. Ремонт ограждения.

Приложение № 6

к муниципальной программе

 «Формирование комфортной городской среды»

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
| Ремонт внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием, автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | С бордюром2 252,00 | Без бордюра1 200,00 |
| Строительство внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | С бордюром2 120,00 | Без бордюра1 300,00 |
| Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | С бордюром 1 700,00 | Без бордюра900,00 |
| Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м. | С бордюром 1 600,00 | Без бордюра 500,00 |
| Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт. | 3 233,00 |
| Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка) | 1 шт. | 8 334,00 |
| Установка скамейки | 1 шт. | 1 512,00 |
| Стоимость скамейки без спинки | 1 шт. | 3 200,00 |
| Стоимость скамейки со спинкой | 1 шт.  | 6 200,00 |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | 1 700,00 |
| Стоимость наружного освещения по опорам | 1 п. м. | 1 046,00 |
| Стоимость наружного освещения над подъездом дома | 1 п. м. | 773,00 |
| Стоимость наружного освещения под землей | 1 п. м. | 2 242,00 |
| Стоимость светодиодного светильника | 1 шт. | от 7 000,00 до 15 000,00(зависит от мощности) |
| Стоимость шкафа управления (освещение) | 1 шт. | 22 000,00 |
| Посадка зеленых насаждений | 1 шт. | Кустарник372,55 | Дерево1 121,31 |
| Посев газона | 1 кв. м. | 387,00 |
| Создание цветника (многолетники) | 1 кв. м. | 1 438,00 |
| Снос зеленых насаждений, в том числе представляющих угрозу | 1 шт. | 1 000,00 |
| Обрезка (кронирование) деревьев и кустарников | 1 шт. | 512,00 |
| Снос строений | 1 м3 | 997,00 |
| Устройство ливневой канализации из труб диаметром 315-500 мм с устройством ж/б колодцев | 1 м. п.  | 4 645,98 |
| Устройство пандуса | 1 шт. | 81 624,00 |
| Установка евроконтейнера | 1 шт. | 20 642,00 |
| Устройство контейнерной площадки с ограждением на 1 контейнер со стоимостью контейнера | 1 шт. | 36 123,00 |
| Детская игровая площадка (комплекс): | 1 комплекс | От 99 000,00 до 199 000,00 |
| - качели | 1 шт. | От 16 000,00 до 28 000,00 |
| - горка | 1шт | От 2 700,00 до 85 000,00 |
| - качалка | 1 шт. | 12 000,00 – 30 000,00 |
| - песочница | 1 шт. | 10 000,00- 30 000,00 |
| - домик-беседка | 1 шт. | 25 000,00 – 75 000,00 |
| - карусель | 1 шт. | 20 000,00-30 000,00 |
| Детский спортивный комплекс | 1 комплекс | 65 000,00 |
| Спортивная площадка | 1 комплекс | 894 000,00 |
| Теннисный стол | 1 шт. | 17 160,00 |
| Ударопоглощающее покрытие (для площадок) | 1 кв. м.  | 1 360,00 -2 490,00 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

 «Формирование комфортной городской среды»

**Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения**

При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы должны проводиться в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Приложение № 1

к муниципальной программе

 «Формирование комфортной городской среды»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N строки |  Наименование цели  (целей) и задач, целевых показателей  |  Единица измерения |  Значение целевого показателя реализации  муниципальной программы  |  Источник  значений показателей[<\*\*>](file:///D%3A%5C%D0%95%D0%A2%5C%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc#Par280) |
| 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ПОДПРОГРАММА «Формирование современной городской среды» |
| 2 | Цель 1. Повышение уровня благоустройства городского округа  |
| 3 | Задача 1. Обеспечение санитарно-эпидемического состояния и благоустройства территории городского округа  |
| 4 | Целевой показатель 1.  Доля выполненных мероприятий по благоустройству городского округа | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

 «Формирование современной городской среды»

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Отправительзамечаний/предложений | Содержаниезамечаний/предложений | Информацияо принятии /отклонениизамечаний/предложений | Причиныотклонениязамечаний/предложений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |